## Slide 1
ROCKMAN INFINITE
2D Game Programing Project
2차 발표
게임공학과
2009180028 오 은 석

## Slide 2
I N D E X
01 게임 컨셉
02 개발 일정
03 진행 상황
04 Github Commit
05 자체 평가

## Slide 3
게임 컨셉
01
당신의 순발력과 컨트롤을
시험하기 위해,
고전 하드코어 게임의 대명사 록맨이 다시 태어난다!!
다양한 특수무기로 적들을
격파하라!!

## Slide 4
개발 일정
02
 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차
리소스 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보스 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
충돌 체크 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
스테이지 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
특수 무기 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디버깅 및 밸런스 조정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
진행 상황
03
구현 내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 좌우 이동, 점프(동시 키 입력 구현 후 완전구현 예정), 공격 | 슬라이딩, 차지샷
특수무기 | 3종의 특수무기 | 스테이지 추가의 따른 특수무기 추가
스테이지 | 3개의 스크롤링 가능한 스테이지 | 3개 이상의 스테이지 추가
적 | 4종의 적들 | 스테이지 마다 고유 적 추가
보스 | 3개의 보스 | 스테이지 추가의 따른 보스 추가
기능 | 피격시 HP감소, 특수무기 사용시 잔탄소모 | 여러가지 회복 아이템 추가
사운드 | 점프, 공격, 특수무기 등의 효과음 | 스테이지마다 음악 추가
애니메이션 | 플레이어 캐릭터(좌우 이동 애니메이션만 구현), 적 캐릭터, 보스 캐릭터의 여러 액션 애니메이션 | 스테이지 백그라운드 애니메이션 추가
구현 완료
부분적 구현 완료
미구현

## Slide 6
Github Commit
04

## Slide 7
자체 평가
05
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | C
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | C
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | B
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | D
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | C

## Slide 8
Thank You !!